**INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH (NA DZIEŃ 20.06.2024r.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa postępowania** | **Wykonawcy** | **Czas trwania zadania** | **Informacja** | **Kwota inwestycji** |
|  | **Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę z budową dróg gminnych:**  **Część 1**: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Wschód w Czarnej Białostockiej  **Część 2**: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Chmielniku  **Część 3:** Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Buksztel cz. III w Czarnej Białostockiej  **Część 4:** Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podleśna w Czarnej Białostockiej – cz. II  **Część 5:** Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej w Czarnej Białostockiej  **Część 6:** Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej w Czarnej Wsi Kościelnej. | Drogowskaz s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski  ul. Elewatorska 13 C  15-620 Białystok | **15 miesięcy**  **20.08.2025 r.** | **Umowa podpisana**  **23.05.2024** | **I** – 79.950,00 zł  **II** – 134.070,00 zł  **III**–269.370,00 zł  **IV**–145.140,00 zł  **V** – 99.630,00 zł  **VI** – 95.940,00 zł |
|  | **Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej – zakończenie** „ w ramach realizacji zadania „Przebudowa i remont remiz strażackich w Czarnej Wsi Kościelnej i Zdrojach oraz adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej i magazynu OSP we wsi Łapczyn”. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BUDOPAR Andrzej Parfieniuk  ul. Białówny 5  15-437 Białystok | **4 miesiące**  **30.09.2024 r.** | **Umowa podpisana**  **28.05.2024** | 284.790,37 zł |
|  | **Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łapczynie** w ramach realizacji zadania „Przebudowa i remont remiz strażackich w Czarnej Wsi Kościelnej i Zdrojach oraz adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej i magazynu OSP we wsi Łapczyn”. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BUDOPAR Andrzej Parfieniuk  ul. Białówny 5  15-437 Białystok | **6 miesięcy**  **30.11.2024 r.** | **Umowa podpisana**  **18.06.2024** | 826.599,21 zł |
|  | Świadczenie usług transportowych uczniów do Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2024/2025. |  | **2024/2025**  **01.09.2024-20.06.2025** | **Otwarcie ofert 26.06.2024** |  |
|  | Modernizacja sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I. |  | **13 miesięcy**  **30.09.2025 r.** | **Otwarcie ofert 04.07.2024** |  |