Czarna Białostocka, dnia 16.12.2024r.

Realizacja inwestycji

wynikających z uchwały budżetowej na rok 2024

prowadzonych przez referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

W trakcie realizacji:

- Dokumentacja projektowa:

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Wschód w Czarnej Białostockiej – w realizacji do 20.08.2025r.,

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Chmielniku – w realizacji do 20.08.2025r.,

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej – cz. III – w realizacji do 20.08.2025r.,

- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podleśnej w Czarnej Białostockiej – cz. II -  w realizacji do 20.08.2025r.,

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej w Czarnej Białostockiej – w realizacji do 20.08.2025r.,

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej w Czarnej Wsi Kościelnej – w realizacji do 20.08.2025r.,

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej – w realizacji do 30.11.2024r.,

- Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej – w realizacji do 20.12.2024r.

- Budowy:

1.  Modernizacja sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I – w realizacji do 30.09.2025r.,

2. Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – w realizacji do 30.11.2024r.

3.  Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej- w realizacji

4. Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łapczynie – w realizacji do 30.11.2024r.,

Wykonane:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa   – Machnacz – granica gminy,

2. Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych w postaci:

- część II – Budowa dróg na oś. Tartacznym.

3. Zielona kolejka – w zakresie opracowania dokumentacji,

4. Wykonanie dokumentacji projektowej sprawnościowego placu zabaw nad zalewem „Czapielówka”,

5. Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kosmaty Borek – Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,

6 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Nr 104827B Brzozówka Strzelecka – Przesławka wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury – w realizacji do 20.10.2024r.

7.Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej – w opracowaniu do 20.10.2024r.,

8. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zacisze w Czarnej Wsi Kościelnej.

9.  Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo,

10.  Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Czarnej Wsi Kościelnej,

11. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś w zakresie dokumentacji projektowej,

12. Częściowa modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej w formule zaprojektuj i wybuduj,

13. Budowa drogi gminnej od ul. Wiosennej do ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.

Opracował:

Wojciech Pyżyk